◆ CATCHFORM

Cahier des charges et dossier de projet

SaaS de réception de formulaires pour sites statiques

| Projet | CatchForm — backend de formulaires pour sites statiques |
| --- | --- |
| Nature du document | Cahier des charges fonctionnel et technique, bilan de réalisation et feuille de route |
| Version | 1.1 |
| Date | 16 octobre 2026 |
| État du projet | MVP développé et validé en local (27/27 tests automatisés, 29/29 contrôles de recette) — non déployé |
| Porteur du projet | [à compléter] |
| Rédaction | Claude Code (assistant IA) |
| Diffusion | Interne — confidentiel |

Historique des versions

| Version | Date | Auteur | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/10/2026 | Claude Code | Création du document : cahier des charges, bilan du MVP, feuille de route. |
| 1.1 | 16/10/2026 | Claude Code | Tests exécutés (27/27 réussis), recette sur serveur réel (29/29), configuration Render vérifiée ; statuts, risques et feuille de route mis à jour. |

Sommaire

1. Synthèse du projet	4

1.1 Chiffres clés	4

1.2 Prochaines étapes	4

2. Présentation du projet	5

2.1 Contexte	5

2.2 Problématique	5

2.3 Solution proposée	5

2.4 Objectifs	5

2.5 Périmètre	6

3. Analyse du marché	7

3.1 Cibles et personas	7

3.2 Concurrence	7

3.3 Positionnement et différenciation	7

4. Modèle économique	8

4.1 Offres	8

4.2 Hypothèses de revenus	8

4.3 Stratégie d’acquisition	8

5. Spécifications fonctionnelles	9

5.1 Acteurs	9

5.2 Parcours principal	9

5.3 Exigences par module	9

5.4 Récapitulatif	12

6. Exigences non fonctionnelles	13

6.1 Sécurité	13

6.2 Performance et disponibilité	13

6.3 Conformité RGPD	13

6.4 Ergonomie, compatibilité et maintenabilité	14

7. Architecture technique	15

7.1 Choix technologiques	15

7.2 Schéma de fonctionnement	15

7.3 Modèle de données	16

7.4 Routes de l’application	16

7.5 Configuration	17

7.6 Organisation du code	17

8. Bilan : ce qui a été réalisé	19

8.1 Déroulé des travaux	19

8.2 Livrables	19

8.3 Couverture des tests	20

8.4 Recette sur serveur réel	21

8.5 Limites connues du code actuel	21

9. Reste à faire — feuille de route	23

Vue d’ensemble	23

9.1 Phase 0 — Validation technique	23

9.2 Phase 1 — Mise en ligne de la bêta	23

9.3 Phase 2 — Prérequis au lancement commercial	24

9.4 Phase 3 — Croissance	24

10. Planning prévisionnel	26

Jalons de décision	26

11. Recette — critères d’acceptation du MVP	27

12. Budget prévisionnel	28

12.1 Phase bêta	28

12.2 Production	28

12.3 Coûts hors technique	28

13. Analyse des risques	29

14. Glossaire	30

Annexes	31

A. Code d’intégration type	31

B. Commandes utiles (Windows, PowerShell)	31

# 1. Synthèse du projet

CatchForm est un logiciel en ligne (SaaS) qui permet aux sites statiques de recevoir des formulaires sans développer de serveur. Le client crée un formulaire dans CatchForm, colle l’adresse obtenue dans l’attribut action de sa balise <form>, puis reçoit chaque message par e-mail et dans un tableau de bord.

Ce document constitue le cahier des charges du projet. Il décrit le besoin, le marché et le modèle économique, spécifie les exigences fonctionnelles et techniques, dresse le bilan de ce qui a été développé et détaille ce qui reste à faire jusqu’au lancement commercial, puis au-delà.

État d’avancement au 16 octobre 2026 Le produit minimum viable (MVP) est entièrement codé et validé en local : application web, interface, tests automatisés, configuration de déploiement et documentation. Résultats : 27 cas de test automatisés sur 27 réussis, et 29 contrôles de recette sur 29 réussis sur un serveur réellement lancé. Aucune correction n’a été nécessaire. La configuration Render a été vérifiée dans la documentation officielle. Reste à valider : le rendu visuel dans un navigateur, l’envoi réel d’un e-mail (clé Resend nécessaire) et le fonctionnement en production. Prochaine étape : mise en ligne de la bêta (phase 1).

## 1.1 Chiffres clés

| 62 exigences fonctionnelles spécifiées | 37 exigences développées et testées | 25 exigences à faire ou partielles |
| --- | --- | --- |
| 27 / 27 cas de test automatisés réussis | 29 / 29 contrôles de recette réussis | 0 € coût de démarrage (offres gratuites) |

## 1.2 Prochaines étapes

- Phase 0 — Validation technique : terminée, à l’exception d’une vérification visuelle dans un navigateur.

- Phase 1 — Bêta en ligne : mise en ligne gratuite sur Render, hébergement à Francfort (UE).

- Phase 2 — Lancement commercial : paiement Stripe, comptes complets, sécurité renforcée, pages légales et RGPD, hébergement payant.

- Phase 3 — Croissance : intégrations, anti-spam avancé, statistiques, offre Agence.

# 2. Présentation du projet

## 2.1 Contexte

Une part importante des sites web est aujourd’hui statique : pages HTML hébergées sur GitHub Pages, Netlify ou Cloudflare Pages, sites produits avec Hugo, Jekyll, Astro ou des outils sans code. Ces sites sont rapides, sûrs et peu coûteux à héberger, car aucun serveur applicatif ne tourne derrière.

Cette absence de serveur a une limite : un site statique ne peut pas traiter un formulaire. Quand un visiteur clique sur « Envoyer », il faut un programme côté serveur pour recevoir, stocker et transmettre les données.

## 2.2 Problématique

Un freelance qui livre un site vitrine, ou un développeur qui publie son portfolio, a besoin d’un simple formulaire de contact. Il a trois options, toutes insatisfaisantes :

- Développer un backend : coût de développement, serveur à payer, sécurité et maintenance à assumer pour un besoin minime.

- Utiliser la fonction de son hébergeur : il reste lié à cet hébergeur.

- Utiliser un service spécialisé : les solutions établies sont surtout anglophones et pas toujours hébergées dans l’Union européenne.

## 2.3 Solution proposée

CatchForm attribue à chaque formulaire une adresse de réception (endpoint) unique. Il suffit de la placer dans l’attribut action du formulaire HTML. CatchForm se charge du reste :

- réception et stockage des soumissions ;

- filtrage du spam ;

- notification par e-mail du propriétaire du site ;

- redirection du visiteur vers une page de remerciement ;

- consultation et export des données depuis un tableau de bord.

L’intégration ne demande aucune ligne de code serveur et prend moins de trois minutes.

## 2.4 Objectifs

Les cibles ci-dessous sont indicatives et doivent être validées par le porteur du projet.

| Objectif | Indicateur | Cible indicative |
| --- | --- | --- |
| Mettre en ligne une bêta | Service accessible en HTTPS, /healthz au vert | Fin de la semaine 1 |
| Garantir une intégration rapide | Temps entre l’inscription et la première soumission | Moins de 3 minutes |
| Valider l’intérêt | Comptes créés | 50 comptes, 3 mois après le lancement |
| Valider la monétisation | Clients Pro payants | 10 clients (≈ 90 € de revenu mensuel), 6 mois après le lancement |
| Couvrir les coûts | Revenu mensuel ≥ coût d’hébergement | ≈ 2 clients Pro |

## 2.5 Périmètre

### Inclus dans le MVP

- Comptes utilisateurs (inscription, connexion).

- Formulaires illimités avec endpoint unique.

- Réception HTML et JSON, CORS, anti-spam par champ piège.

- Notifications e-mail, redirection, page de remerciement.

- Tableau de bord, pagination, suppression, export CSV.

- Plans Gratuit et Pro avec quota mensuel.

- Site public (accueil, tarifs) et configuration de déploiement.

### Hors MVP (versions ultérieures)

- Paiement en ligne automatisé (Stripe).

- Réinitialisation du mot de passe, vérification de l’e-mail, gestion du compte.

- Limitation de débit, anti-spam avancé.

- Intégrations (webhooks, Slack, Google Sheets), pièces jointes, statistiques.

- Back-office d’administration, offre Agence.

# 3. Analyse du marché

## 3.1 Cibles et personas

| Persona | Profil | Besoin | Attentes envers CatchForm |
| --- | --- | --- | --- |
| Léa, freelance web | Livre 10 à 20 sites vitrines par an pour des artisans et des PME. | Un formulaire de contact fiable sur chaque site, sans serveur à maintenir. | Formulaires illimités, redirection personnalisée, e-mails, prix bas. |
| Karim, développeur | Blog sous Hugo, portfolio sur GitHub Pages. | Un formulaire de contact gratuit et simple. | Plan gratuit, envoi fetch() en JSON, intégration en quelques minutes. |
| Agence web | 5 à 20 personnes, dizaines de sites clients. | Centraliser les formulaires de tous les clients, en conformité avec le RGPD. | Hébergement UE, export CSV ; à terme comptes d’équipe et marque blanche. |

## 3.2 Concurrence

| Solution | Type | Points forts | Limites exploitables |
| --- | --- | --- | --- |
| Formspree | Service spécialisé, leader historique | Notoriété, maturité, nombreuses intégrations | Interface et support en anglais |
| Netlify Forms | Fonction intégrée à un hébergeur | Aucune configuration pour les sites hébergés chez Netlify | Réservé aux sites hébergés chez Netlify |
| Basin, Getform, Web3Forms… | Services spécialisés | Offres variées, plans gratuits parfois généreux | Positionnement générique, peu tourné vers le marché francophone |
| Backend sur mesure | Développement interne | Contrôle total | Coût, maintenance et sécurité à assumer |

Les offres et les tarifs des concurrents évoluent. Une étude tarifaire à jour doit être menée avant le lancement (voir phase 2).

## 3.3 Positionnement et différenciation

« Le backend de formulaires simple, en français, hébergé en Europe. »

- Langue : interface, documentation et support en français.

- Conformité : données hébergées dans l’Union européenne (Francfort), atout RGPD pour les agences et leurs clients.

- Prix : plan Pro à 9 €/mois, positionné sous les offres des leaders (à confirmer par l’étude tarifaire).

- Simplicité : un copier-coller, aucune bibliothèque à installer.

- Acquisition virale : la mention « Propulsé par CatchForm » sur les pages de remerciement du plan gratuit fait connaître le service.

# 4. Modèle économique

## 4.1 Offres

Modèle freemium : un plan gratuit pour l’adoption, un plan payant pour la monétisation.

| Caractéristique | Gratuit | Pro |
| --- | --- | --- |
| Prix | 0 € | 9 € / mois |
| Soumissions | 100 par mois, tous formulaires confondus | Illimitées |
| Formulaires | Illimités | Illimités |
| Notifications e-mail | Oui | Oui |
| Anti-spam, export CSV | Oui | Oui |
| Mention « Propulsé par CatchForm » | Oui | Non |
| Support | Standard | Prioritaire |

Une offre Agence (comptes d’équipe, gestion multi-clients, marque blanche) est à étudier une fois les premiers clients Pro acquis.

## 4.2 Hypothèses de revenus

| Clients Pro | Revenu mensuel récurrent | Revenu annuel |
| --- | --- | --- |
| 2 | 18 € | 216 € |
| 10 | 90 € | 1 080 € |
| 50 | 450 € | 5 400 € |
| 100 | 900 € | 10 800 € |

Montants hors taxes, avant frais de paiement, impôts et cotisations sociales. Les coûts de fonctionnement sont détaillés au chapitre 12.

## 4.3 Stratégie d’acquisition

- Référencement naturel : tutoriels ciblés, par exemple « formulaire de contact Hugo sans backend » ou « formulaire GitHub Pages ».

- Communautés : Reddit (r/webdev, r/SideProject), Indie Hackers, Product Hunt, communautés de développeurs francophones.

- Démarchage : freelances et agences web, qui livrent de nombreux sites vitrines chaque année.

- Effet viral : mention « Propulsé par CatchForm » sur chaque page de remerciement du plan gratuit.

# 5. Spécifications fonctionnelles

## 5.1 Acteurs

| Acteur | Description |
| --- | --- |
| Prospect | Personne qui découvre CatchForm sur le site public (accueil, tarifs). |
| Client | Titulaire d’un compte CatchForm, propriétaire d’un ou de plusieurs formulaires. |
| Visiteur final | Personne qui remplit un formulaire sur le site d’un client. Il n’a pas de compte CatchForm. |
| Administrateur | Exploitant du service. Agit aujourd’hui en ligne de commande (set-plan), demain via un back-office. |

## 5.2 Parcours principal

- Le client crée un compte, gratuitement et sans carte bancaire.

- Il crée un formulaire et lui donne un nom ; il peut indiquer une URL de redirection.

- Il copie l’endpoint affiché (https://…/f/<identifiant>).

- Il colle cet endpoint dans l’attribut action du formulaire de son site statique.

- Un visiteur final remplit le formulaire et l’envoie.

- CatchForm filtre le spam, enregistre la soumission, notifie le client par e-mail et redirige le visiteur.

- Le client consulte les soumissions dans son tableau de bord et peut les exporter en CSV.

## 5.3 Exigences par module

Chaque exigence est identifiée et priorisée selon la méthode MoSCoW : M = indispensable, S = important, C = souhaitable. Le statut indique l’état de réalisation.

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| Développé | Code écrit et couvert par les tests automatisés, tous réussis (27/27, voir chapitre 8). |
| Partiel | Fonction disponible sous une forme simplifiée. |
| À faire | Non développé ; planifié dans la feuille de route (chapitre 9). |

### 5.3.1 Comptes et authentification (AUTH)

| ID | Exigence | Prio. | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Inscription par e-mail et mot de passe : 8 caractères minimum, e-mail normalisé en minuscules, un seul compte par e-mail. | M | Développé |
| AUTH-02 | Connexion et déconnexion, avec un message d’erreur générique en cas d’échec (ne révèle pas si le compte existe). | M | Développé |
| AUTH-03 | Session mémorisée 30 jours. | S | Développé |
| AUTH-04 | Retour à la page demandée après connexion, protégé contre les redirections ouvertes. | S | Développé |
| AUTH-05 | Réinitialisation du mot de passe par e-mail. | M | À faire |
| AUTH-06 | Vérification de l’adresse e-mail à l’inscription. | M | À faire |
| AUTH-07 | Espace « Mon compte » : modification de l’e-mail et du mot de passe. | S | À faire |
| AUTH-08 | Suppression du compte et de toutes les données associées (droit à l’effacement). | M | À faire |
| AUTH-09 | Connexion avec un compte Google ou GitHub. | C | À faire |

### 5.3.2 Gestion des formulaires (FORM)

| ID | Exigence | Prio. | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| FORM-01 | Création d’un formulaire : nom et URL de redirection optionnelle. | M | Développé |
| FORM-02 | Identifiant public aléatoire et non devinable (11 caractères) formant l’endpoint /f/<id>. | M | Développé |
| FORM-03 | Liste des formulaires avec nombre de soumissions et date de création. | M | Développé |
| FORM-04 | Paramètres modifiables : nom, redirection, activation des notifications. | S | Développé |
| FORM-05 | Suppression d’un formulaire et de ses soumissions, après confirmation. | M | Développé |
| FORM-06 | Validation de l’URL de redirection : http(s) uniquement, 500 caractères maximum. | M | Développé |
| FORM-07 | Affichage de l’endpoint avec bouton « Copier » et exemple de code HTML prêt à coller. | S | Développé |
| FORM-08 | Restriction des domaines autorisés à envoyer vers un formulaire. | C | À faire |
| FORM-09 | Mise en pause d’un formulaire. | C | À faire |

### 5.3.3 Réception des soumissions — endpoint public (ING)

| ID | Exigence | Prio. | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| ING-01 | Réception en POST des données d’un formulaire HTML classique (form-data ou urlencoded). | M | Développé |
| ING-02 | Réception en JSON via fetch(), avec réponse JSON {"ok": true}. | M | Développé |
| ING-03 | En-têtes CORS autorisant l’envoi depuis n’importe quel domaine, requêtes préliminaires (OPTIONS) comprises. | M | Développé |
| ING-04 | Anti-spam par champ piège _gotcha : l’envoi est ignoré sans que le robot le sache. | M | Développé |
| ING-05 | Champs spéciaux : _subject fixe l’objet de l’e-mail ; les champs commençant par « _ » ne sont pas enregistrés. | S | Développé |
| ING-06 | Regroupement des champs à valeurs multiples (cases à cocher). | S | Développé |
| ING-07 | Après envoi : redirection (code 303) vers l’URL configurée, sinon page « Merci » avec lien de retour. | M | Développé |
| ING-08 | Erreurs explicites en HTML ou en JSON : formulaire inconnu (404), contenu illisible (400), formulaire vide (422), quota atteint (402). | M | Développé |
| ING-09 | Page d’information si l’endpoint est ouvert directement dans un navigateur. | C | Développé |
| ING-10 | Taille maximale d’une requête : 100 Ko. | M | Développé |
| ING-11 | Limitation de débit par adresse IP et par formulaire. | M | À faire |
| ING-12 | Anti-spam avancé optionnel (Cloudflare Turnstile ou reCAPTCHA). | S | À faire |
| ING-13 | Pièces jointes (fichiers). | C | À faire |

### 5.3.4 Tableau de bord et données (DASH)

| ID | Exigence | Prio. | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| DASH-01 | Consultation des soumissions, de la plus récente à la plus ancienne, par pages de 50. | M | Développé |
| DASH-02 | Suppression d’une soumission. | S | Développé |
| DASH-03 | Export CSV compatible Excel : UTF-8 avec BOM, une colonne par champ rencontré, formules neutralisées. | M | Développé |
| DASH-04 | Jauge de consommation mensuelle du plan gratuit et alerte quand le quota est atteint. | S | Développé |
| DASH-05 | Recherche et filtres dans les soumissions. | C | À faire |
| DASH-06 | Statistiques : envois par jour, taux de spam. | C | À faire |
| DASH-07 | Dates affichées dans le fuseau horaire de l’utilisateur (aujourd’hui affichées en UTC). | C | Partiel |

### 5.3.5 Notifications (NOT)

| ID | Exigence | Prio. | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| NOT-01 | E-mail au propriétaire à chaque soumission (API Resend), activable formulaire par formulaire. | S | Développé |
| NOT-02 | Adresse de réponse égale à l’e-mail du visiteur : « Répondre » lui écrit directement. | S | Développé |
| NOT-03 | Contenu de l’e-mail échappé (protection contre l’injection HTML). | M | Développé |
| NOT-04 | Envoi en arrière-plan : n’allonge pas le temps de réponse au visiteur. | S | Développé |
| NOT-05 | File d’attente avec nouvelles tentatives en cas d’échec d’envoi. | S | À faire |
| NOT-06 | Destinataires multiples et accusé de réception envoyé au visiteur. | C | À faire |
| NOT-07 | Webhooks et intégrations (Slack, Google Sheets, Zapier). | C | À faire |

### 5.3.6 Offres et facturation (PLAN)

| ID | Exigence | Prio. | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAN-01 | Plan Gratuit limité à 100 soumissions par mois, tous formulaires confondus (valeur configurable). | M | Développé |
| PLAN-02 | Plan Pro sans limite et sans mention « Propulsé par CatchForm » sur la page de remerciement. | M | Développé |
| PLAN-03 | Page Tarifs ; bouton « Passer Pro » qui ouvre un e-mail (solution temporaire). | S | Développé |
| PLAN-04 | Commande d’administration set-plan pour changer le plan d’un client. | S | Développé |
| PLAN-05 | Paiement en ligne Stripe (Checkout + webhooks) et activation automatique du plan Pro. | M | À faire |
| PLAN-06 | Portail client : factures, changement de carte, résiliation. | M | À faire |
| PLAN-07 | E-mails d’alerte à 80 % et 100 % du quota gratuit. | S | À faire |
| PLAN-08 | Offre Agence : comptes d’équipe, gestion multi-clients. | C | À faire |

### 5.3.7 Site public et exploitation (PUB, ADM)

| ID | Exigence | Prio. | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| PUB-01 | Page d’accueil commerciale : proposition de valeur, étapes, fonctionnalités, appel à l’action. | M | Développé |
| PUB-02 | Page Tarifs. | M | Développé |
| PUB-03 | Pages d’erreur personnalisées (page introuvable, session expirée). | S | Développé |
| PUB-04 | Mentions légales, CGU/CGV et politique de confidentialité. | M | À faire |
| PUB-05 | Documentation utilisateur par outil (Hugo, Jekyll, Astro, GitHub Pages…). | S | À faire |
| PUB-06 | Blog et tutoriels pour l’acquisition (SEO). | C | À faire |
| ADM-01 | Sonde de santé /healthz (application et base de données). | M | Développé |
| ADM-02 | Back-office : comptes, plans, volumes, modération. | S | À faire |
| ADM-03 | Suivi des erreurs (Sentry) et surveillance de disponibilité. | S | À faire |

## 5.4 Récapitulatif

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Exigences spécifiées | 62 |
| Développées | 37 |
| Partielles | 1 |
| À faire | 24 |
| Exigences indispensables (M) restant à réaliser | 7 |

# 6. Exigences non fonctionnelles

## 6.1 Sécurité

| Exigence | Statut |
| --- | --- |
| Mots de passe hachés et salés (Werkzeug). | Développé |
| Protection CSRF sur toutes les actions du tableau de bord (Flask-WTF) ; endpoint public exempté par conception. | Développé |
| Cookies de session HttpOnly et SameSite=Lax, réservés au HTTPS en production. | Développé |
| Isolation des données : un client ne peut ni voir ni modifier les données d’un autre (réponse 404). | Développé |
| Protection contre les redirections ouvertes après connexion. | Développé |
| Échappement systématique des contenus (pages, e-mails) ; formules neutralisées dans le CSV. | Développé |
| Taille maximale des requêtes (100 Ko) ; prise en compte du proxy HTTPS de l’hébergeur. | Développé |
| En-têtes de sécurité HTTP (CSP, HSTS, X-Frame-Options). | À faire |
| Limitation de débit sur la connexion et l’endpoint public. | À faire |

## 6.2 Performance et disponibilité

| Exigence | Statut |
| --- | --- |
| Réponse de l’endpoint en moins de 500 ms, hors réveil du serveur (objectif). | Non mesuré |
| Compteurs calculés en base de données, sans charger les soumissions en mémoire. | Développé |
| Pagination des soumissions (50 par page). | Développé |
| Disponibilité de 99,5 % en production (impossible sur le plan gratuit, qui se met en veille). | À faire |
| Sauvegardes quotidiennes de la base de données (offre payante). | À faire |

## 6.3 Conformité RGPD

CatchForm stocke les données personnelles des visiteurs finaux pour le compte de ses clients. Au sens du RGPD, CatchForm est sous-traitant et ses clients sont responsables de traitement.

| Exigence | Statut |
| --- | --- |
| Hébergement dans l’Union européenne (région Francfort dans render.yaml, conforme à la spécification Render). | Prêt |
| Accord de sous-traitance (DPA) intégré aux CGU ; registre des traitements. | À faire |
| Durée de conservation des adresses IP et des soumissions définie et documentée. | À faire |
| Droit à l’effacement : suppression des soumissions et des formulaires (fait), suppression du compte (à faire). | Partiel |
| Droit à la portabilité : export CSV par formulaire. | Développé |
| Polices de caractères auto-hébergées (aujourd’hui chargées depuis Google Fonts). | À faire |

## 6.4 Ergonomie, compatibilité et maintenabilité

| Exigence | Statut |
| --- | --- |
| Interface responsive : mobile, tablette, ordinateur. | Développé |
| Fonctionnement sans JavaScript sur le site du client (envoi HTML natif). | Développé |
| Accessibilité : libellés de formulaires présents ; audit des contrastes et de la navigation au clavier à mener. | Partiel |
| Code organisé en modules (blueprints), configuration par variables d’environnement. | Développé |
| Tests automatisés : 20 fonctions de test, 27 cas, tous réussis. | Réussi |
| Migrations de schéma de base de données (Flask-Migrate). | À faire |
| Intégration continue : tests à chaque push. | À faire |

# 7. Architecture technique

## 7.1 Choix technologiques

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Langage | Python 3.10 ou plus (3.13 en local) | Langage déjà utilisé par le porteur du projet. |
| Framework web | Flask 3 | Léger, éprouvé, adapté à un MVP. |
| Accès aux données | Flask-SQLAlchemy 3 / SQLAlchemy 2 | Même code pour SQLite et PostgreSQL. |
| Authentification | Flask-Login | Sessions et « se souvenir de moi ». |
| Protection CSRF | Flask-WTF | Jetons sur toutes les actions du tableau de bord. |
| Base de données | SQLite (développement), PostgreSQL (production, pilote psycopg 3) | Aucune installation en local ; base robuste en production. |
| Serveur d’application | Gunicorn (1 processus, 8 fils d’exécution) | Standard de production pour Flask. |
| E-mails | API HTTP Resend | Simple, offre gratuite pour démarrer. |
| Hébergement | Render (Blueprint render.yaml), région Francfort | Déploiement en un clic, HTTPS inclus, données dans l’UE. |
| Interface | Gabarits Jinja, CSS sur mesure, polices Inter et JetBrains Mono | Aucune dépendance front-end à maintenir. |
| Tests | pytest | Tests de bout en bout avec le client de test Flask. |

## 7.2 Schéma de fonctionnement

| Site statique du client | → POST /f/<id> | CatchForm Flask + Gunicorn (Render) | → SQL | PostgreSQL (soumissions) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↕ |  |  |
| Client (navigateur) | ↔ HTTPS | Tableau de bord (même application) | → HTTPS | API Resend (e-mails) |

| N° | Échange | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Site statique → CatchForm | Le visiteur final envoie le formulaire (HTML natif ou JSON via fetch()) vers /f/<id>. |
| 2 | CatchForm → PostgreSQL | Vérification du quota, puis enregistrement de la soumission. |
| 3 | CatchForm → Resend | Notification e-mail du client, envoyée en arrière-plan. |
| 4 | CatchForm → visiteur final | Redirection 303, page « Merci » ou réponse JSON. |
| 5 | Client ↔ CatchForm | Tableau de bord authentifié (session et jeton CSRF). |
| 6 | Render → CatchForm | Contrôle de santé régulier sur /healthz. |

## 7.3 Modèle de données

Trois tables, reliées par des clés étrangères avec suppression en cascade : un utilisateur possède plusieurs formulaires, et un formulaire reçoit plusieurs soumissions.

### Table users — comptes clients

| Champ | Type | Contraintes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Entier | Clé primaire | Identifiant interne |
| email | Texte (255) | Unique, indexé | Adresse e-mail en minuscules |
| password_hash | Texte (255) | Obligatoire | Empreinte du mot de passe |
| plan | Texte (20) | Défaut : free | Plan : free ou pro |
| created_at | Date-heure | UTC | Date d’inscription |

### Table forms — formulaires

| Champ | Type | Contraintes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Entier | Clé primaire | Identifiant interne |
| public_id | Texte (16) | Unique, indexé | Identifiant public de l’endpoint /f/<public_id> |
| name | Texte (120) | Obligatoire | Nom donné par le client |
| redirect_url | Texte (500) | Optionnel | Page de destination après envoi |
| notify | Booléen | Défaut : vrai | Notification e-mail activée |
| user_id | Entier | Clé étrangère, indexé | Propriétaire du formulaire |
| created_at | Date-heure | UTC | Date de création |

### Table submissions — soumissions

| Champ | Type | Contraintes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Entier | Clé primaire | Identifiant interne |
| form_id | Entier | Clé étrangère, indexé | Formulaire concerné |
| data | Texte | JSON | Champs envoyés par le visiteur final |
| ip | Texte (64) | Optionnel | Adresse IP de l’expéditeur (durée de conservation à définir) |
| created_at | Date-heure | UTC, indexé | Date de réception (sert au calcul du quota) |

## 7.4 Routes de l’application

| Méthode | URL | Accès | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | / | Public | Accueil (redirige vers le tableau de bord si connecté) |
| GET | /pricing | Public | Tarifs |
| GET | /healthz | Public | Contrôle de santé |
| GET, POST | /register | Public | Inscription |
| GET, POST | /login | Public | Connexion |
| GET | /logout | Connecté | Déconnexion |
| GET | /dashboard | Connecté | Liste des formulaires et jauge de quota |
| POST | /forms | Connecté | Création d’un formulaire |
| GET | /forms/<id> | Propriétaire | Endpoint, paramètres et soumissions |
| POST | /forms/<id>/settings | Propriétaire | Mise à jour des paramètres |
| POST | /forms/<id>/delete | Propriétaire | Suppression du formulaire |
| GET | /forms/<id>/export.csv | Propriétaire | Export CSV |
| POST | /submissions/<n>/delete | Propriétaire | Suppression d’une soumission |
| GET | /f/<id> | Public | Page d’information sur l’endpoint |
| POST | /f/<id> | Public (CORS) | Réception d’une soumission |
| OPTIONS | /f/<id> | Public (CORS) | Requête préliminaire des navigateurs |

## 7.5 Configuration

Toute la configuration passe par des variables d’environnement ; aucun secret n’est écrit dans le code.

| Variable | Rôle | Valeur par défaut |
| --- | --- | --- |
| SECRET_KEY | Signature des sessions (obligatoire en production, générée par Render) | Valeur de développement |
| DATABASE_URL | URL de la base PostgreSQL | SQLite local |
| SESSION_COOKIE_SECURE | Cookies réservés au HTTPS | 0 (1 en production) |
| RESEND_API_KEY | Active les notifications e-mail | Vide : désactivées |
| MAIL_FROM | Expéditeur des e-mails | CatchForm <onboarding@resend.dev> |
| CONTACT_EMAIL | Destinataire des demandes « Passer Pro » | contact@example.com |
| FREE_PLAN_MONTHLY_LIMIT | Quota mensuel du plan gratuit | 100 |

## 7.6 Organisation du code

| Fichier ou dossier | Rôle |
| --- | --- |
| app/__init__.py | Fabrique d’application, pages d’erreur, commande set-plan |
| app/models.py | Modèles User, Form, Submission ; calcul du quota mensuel |
| app/auth.py | Inscription, connexion, déconnexion |
| app/dashboard.py | Tableau de bord, paramètres, suppressions, export CSV |
| app/ingest.py | Endpoint public /f/<id> : le cœur du produit |
| app/notify.py | Notifications e-mail via Resend |
| app/public.py | Accueil, tarifs, /healthz |
| app/extensions.py, app/utils.py | Extensions Flask, fonctions partagées |
| app/templates/ | 9 pages HTML (gabarits Jinja) |
| app/static/style.css | Feuille de style responsive |
| config.py | Configuration par variables d’environnement |
| wsgi.py | Point d’entrée, en local et en production |
| tests/test_app.py | 20 tests automatisés |
| render.yaml, Procfile | Déploiement sur Render ou sur un autre hébergeur |
| README.md, DEPLOIEMENT.md | Documentation du projet et guide de mise en ligne |
| exemple/contact.html | Site statique de démonstration |

# 8. Bilan : ce qui a été réalisé

## 8.1 Déroulé des travaux

- Livrable préalable : un tableau HTML stylé (tableau.html), première demande de la session, hors projet CatchForm.

- Étude de l’environnement : un projet Flask existait déjà (App.py, Python 3.13). Il n’a pas été modifié ; CatchForm a été créé dans un dossier dédié, catchform/.

- Choix de l’idée : backend de formulaires pour sites statiques, sur un marché prouvé, réalisable intégralement en MVP.

- Développement du serveur : modèles de données, authentification, tableau de bord, endpoint public, notifications e-mail, quota mensuel.

- Durcissement de la sécurité : CSRF, redirections ouvertes, injection de formules dans le CSV, isolation des comptes, cookies sécurisés, taille maximale des requêtes, prise en compte du proxy HTTPS.

- Interface : 9 pages (accueil, tarifs, inscription, connexion, tableau de bord, détail d’un formulaire, page de remerciement, erreurs) et une feuille de style responsive.

- Tests automatisés : 20 fonctions de test (27 cas) couvrant tous les parcours.

- Industrialisation : point d’entrée Gunicorn, dépendances, Procfile, Blueprint Render, .gitignore.

- Documentation : README.md (idée, modèle économique, installation), DEPLOIEMENT.md (mise en ligne pas à pas), page de démonstration et présent cahier des charges.

- Validation : installation des dépendances, exécution des tests automatisés (27/27 réussis), recette sur un serveur réellement lancé (29/29 contrôles réussis), vérification de render.yaml et des limites du plan gratuit dans la documentation officielle de Render.

Contrainte rencontrée, puis levée Pendant la majeure partie de la session, l’outil d’exécution de commandes est resté indisponible : le code a d’abord été écrit et relu sans pouvoir être exécuté. Après le passage en mode « Demander les permissions », les tests et la recette ont pu être exécutés. Tout a réussi au premier lancement, sans aucune correction. Non vérifié à ce stade : le rendu visuel dans un navigateur (l’outil d’aperçu est resté indisponible), l’envoi réel d’un e-mail (il faut une clé Resend) et le comportement en production.

## 8.2 Livrables

| Livrable | Emplacement | Statut |
| --- | --- | --- |
| Application web | catchform/app/ (9 modules Python) | Développé |
| Interface | app/templates/ (9 pages), app/static/style.css | Développé |
| Tests automatisés | tests/test_app.py (27 cas) | Réussi (27/27) |
| Script de recette | outils_docs/recette_http.py (29 contrôles) | Réussi (29/29) |
| Configuration de déploiement | render.yaml, Procfile, wsgi.py, requirements.txt | Prêt (syntaxe vérifiée) |
| Documentation | README.md, DEPLOIEMENT.md | Rédigé |
| Démonstration | exemple/contact.html | Prêt |
| Cahier des charges | docs/CatchForm_Cahier_des_charges.docx | Ce document |

## 8.3 Couverture des tests

Tous les tests sont dans tests/test_app.py. Ils utilisent une base SQLite en mémoire et le client de test de Flask.

Résultat : 27 cas réussis sur 27 (pytest 9.1, Python 3.13.14, le 16/10/2026, en 15 secondes environ). Les 19 avertissements affichés viennent de la bibliothèque Flask-Login (fonction de date obsolète) et non du code de CatchForm.

| Test | Ce qui est vérifié |
| --- | --- |
| test_public_pages | Pages publiques (accueil, tarifs, /healthz) et page introuvable (404). |
| test_register_login_logout | Inscription, connexion, déconnexion, retour à la page demandée, refus d’un mauvais mot de passe. |
| test_register_validation | Refus d’un mot de passe trop court et d’un e-mail déjà utilisé, sans tenir compte des majuscules. |
| test_safe_next_blocks_open_redirects | 8 cas : les redirections vers un site externe sont bloquées (URL complète, //, barre oblique inverse, tabulation). |
| test_submission_flow | Envoi HTML complet : champs enregistrés, champs « _ » ignorés, cases multiples regroupées, affichage dans le tableau de bord. |
| test_json_submission_and_cors | Envoi JSON, réponse {"ok": true}, en-têtes CORS et requête préliminaire OPTIONS. |
| test_honeypot_silently_drops_spam | Champ piège rempli : rien n’est enregistré, mais la réponse indique un succès. |
| test_rejects_empty_invalid_and_unknown | Erreurs 422 (vide), 400 (JSON invalide), 404 (formulaire inconnu) ; page d’information en GET. |
| test_redirect_after_submission | Redirection 303 vers l’URL configurée. |
| test_invalid_redirect_url_is_rejected | Refus d’une URL de redirection dangereuse (javascript:). |
| test_free_plan_monthly_limit | Quota mensuel : refus 402 au-delà, alerte au tableau de bord, remise à zéro au changement de mois, plan Pro illimité. |
| test_pro_thank_you_page_has_no_branding | Mention « Propulsé par CatchForm » présente en Gratuit, absente en Pro. |
| test_email_notification | Destinataire, objet nettoyé, adresse de réponse, échappement HTML, désactivation par formulaire. |
| test_users_cannot_touch_other_users_forms | Isolation : un autre compte obtient 404 en consultation, export et suppression. |
| test_update_settings | Mise à jour du nom, de la redirection et des notifications. |
| test_delete_submission_and_form | Suppression d’une soumission, puis d’un formulaire avec ses soumissions. |
| test_pagination | Pagination des soumissions : ordre et découpage en pages. |
| test_csv_export_is_excel_safe | Export CSV : BOM UTF-8, colonnes, accents, neutralisation des formules. |
| test_csrf_protects_dashboard_but_not_public_endpoint | Protection CSRF active sur le tableau de bord ; endpoint public accessible depuis un site tiers. |
| test_cli_set_plan | Commande d’administration de changement de plan. |

## 8.4 Recette sur serveur réel

En complément des tests automatisés, l’application a été lancée sur le poste de développement et interrogée en HTTP, comme le feraient un navigateur et un site tiers. Le script outils_docs/recette_http.py joue le parcours complet d’un client et d’un visiteur final.

| Domaine | Contrôles effectués | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Pages publiques | Accueil, /healthz, tarifs, feuille de style, page 404 personnalisée. | 5 / 5 |
| Comptes | Inscription sans jeton CSRF refusée ; inscription et arrivée sur le tableau de bord ; jauge à 0/100 ; tableau de bord protégé après déconnexion. | 4 / 4 |
| Formulaires | Création d’un formulaire ; affichage de son endpoint. | 2 / 2 |
| Réception depuis un site tiers | Page « Merci » ; lien de retour vers le site d’origine ; mention « Propulsé par CatchForm » ; en-tête CORS ; envoi JSON ; requête préliminaire OPTIONS ; robot piégé ; formulaire vide refusé (422) ; formulaire inconnu (404) ; page d’information en GET. | 10 / 10 |
| Consultation et export | 2 soumissions enregistrées (le robot est ignoré) ; accents et cases multiples affichés ; champs internes non enregistrés ; CSV avec BOM UTF-8 ; colonnes CSV correctes. | 5 / 5 |
| Redirection | Redirection 303 vers la page configurée dans les paramètres. | 1 / 1 |
| Isolation des comptes | Un autre compte ne peut ni consulter ni exporter le formulaire (404). | 2 / 2 |
| Total |  | 29 / 29 |

## 8.5 Limites connues du code actuel

- Notifications sans file d’attente : envoyées dans un fil d’exécution ; un e-mail est perdu si le serveur redémarre pendant l’envoi, et il n’y a pas de nouvelle tentative.

- Pas de migrations : db.create_all() crée les tables manquantes mais ne modifie jamais une table existante. Flask-Migrate est indispensable avant toute évolution des modèles.

- Pas de limitation de débit : l’endpoint public peut être visé par du spam massif.

- E-mail non vérifié : un tiers pourrait créer un compte avec l’adresse d’autrui et lui faire recevoir des notifications.

- Quota approximatif sous forte concurrence : deux envois simultanés peuvent dépasser la limite d’une unité (impact négligeable).

- Dates en UTC dans le tableau de bord.

- Google Fonts : le chargement des polices transmet l’adresse IP des utilisateurs à Google (point RGPD).

- Hébergement gratuit : chez Render, le service s’endort après 15 minutes sans trafic (réveil d’environ une minute) ; la base gratuite expire 30 jours après sa création, avec 14 jours de grâce pour passer à une offre payante ; une seule base gratuite par espace de travail (source : render.com/docs/free).

- Point positif confirmé : les services gratuits de Render bloquent les ports d’envoi d’e-mails (SMTP). L’envoi par l’API web de Resend, retenu dès la conception, n’est pas concerné.

# 9. Reste à faire — feuille de route

Les efforts sont exprimés en jours de travail estimés pour une personne (développement, tests et documentation compris). Ce sont des ordres de grandeur.

## Vue d’ensemble

| Phase | Objectif | Période | Effort estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Validation technique | Prouver que le code fonctionne | Réalisée (16/10/2026) | 0,25 j restant |
| Phase 1 — Mise en ligne de la bêta | Service public gratuit en HTTPS | Semaine 1 | 1,6 j |
| Phase 2 — Prérequis au lancement commercial | Facturer légalement et en sécurité | Semaines 2 à 4 | 15 j |
| Phase 3 — Croissance | Augmenter la valeur et la conversion | Mois 2 à 6 | 25,25 j |

## 9.1 Phase 0 — Validation technique

Phase réalisée le 16/10/2026, à l’exception de la vérification visuelle.

| Tâche | Résultat | Prio. | Effort | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécuter les tests automatisés | 27 cas réussis sur 27. | M | 0,25 j | Fait |
| Corriger les anomalies | Aucune anomalie détectée. | M | — | Fait |
| Recette sur serveur réel | 29 contrôles réussis sur 29 (outils_docs/recette_http.py). | M | 0,5 j | Fait |
| Vérifier la configuration Render | render.yaml conforme à la spécification Blueprint ; limites du plan gratuit confirmées. | M | 0,25 j | Fait |
| Vérification visuelle | Parcourir les pages dans un navigateur, sur ordinateur et sur mobile. | S | 0,25 j | À faire |

## 9.2 Phase 1 — Mise en ligne de la bêta

| Tâche | Détail | Réf. | Prio. | Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Créer le dépôt GitHub privé | Initialiser Git et pousser le code (commandes dans DEPLOIEMENT.md). | — | M | 0,25 j |
| Déployer avec le Blueprint Render | Création automatique de l’application et de la base PostgreSQL à Francfort. | — | M | 0,25 j |
| Contrôler la production | /healthz, création de compte, envoi réel depuis la page de démonstration. | — | M | 0,25 j |
| Activer les e-mails | Compte Resend et clé API dans les variables d’environnement Render. | NOT-01 | S | 0,25 j |
| Nom de domaine | Achat, CNAME vers Render, SPF/DKIM pour Resend, variable MAIL_FROM. | — | S | 0,5 j |
| Contact commercial | Variable CONTACT_EMAIL pour le bouton « Passer Pro ». | PLAN-03 | S | 0,1 j |

## 9.3 Phase 2 — Prérequis au lancement commercial

| Tâche | Détail | Réf. | Prio. | Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paiement Stripe | Stripe Checkout, webhooks, activation et désactivation automatiques du plan Pro. | PLAN-05 | M | 3 j |
| Portail client | Factures, changement de carte, résiliation (portail Stripe). | PLAN-06 | M | 1 j |
| Réinitialisation du mot de passe | Lien à usage unique et à durée limitée, envoyé par e-mail. | AUTH-05 | M | 1 j |
| Vérification de l’e-mail | Confirmation obligatoire avant tout envoi de notification. | AUTH-06 | M | 1 j |
| Espace « Mon compte » | Changement d’e-mail et de mot de passe, suppression du compte et des données. | AUTH-07/08 | M | 1,5 j |
| Limitation de débit | Flask-Limiter sur la connexion et sur l’endpoint public. | ING-11 | M | 0,5 j |
| Migrations de base de données | Flask-Migrate (Alembic), avant toute évolution des modèles. | — | M | 0,5 j |
| En-têtes de sécurité HTTP | CSP, HSTS, X-Frame-Options, Referrer-Policy. | — | S | 0,5 j |
| Polices auto-hébergées | Supprimer l’appel à Google Fonts (transfert d’adresses IP hors UE). | — | S | 0,25 j |
| Alertes de quota | E-mail à 80 % et à 100 % du quota gratuit. | PLAN-07 | S | 0,5 j |
| Intégration continue | GitHub Actions : tests à chaque push. | — | S | 0,5 j |
| Supervision | Sentry (erreurs) et surveillance de disponibilité. | ADM-03 | S | 0,5 j |
| Pages légales | Mentions légales, CGU/CGV, politique de confidentialité. | PUB-04 | M | 2 j |
| Conformité RGPD | Accord de sous-traitance (DPA), registre des traitements, durée de conservation des IP. | — | M | 1 j |
| Hébergement payant | Service sans mise en veille et base de données sauvegardée. | — | M | 0,25 j |
| Statut juridique | Structure permettant de facturer (par exemple micro-entreprise). | — | M | 0,5 j |
| Étude tarifaire | Relevé à jour des offres et des prix des concurrents. | — | S | 0,5 j |

## 9.4 Phase 3 — Croissance

| Tâche | Détail | Réf. | Prio. | Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| File d’attente des e-mails | Envoi fiable avec nouvelles tentatives (par exemple RQ et Redis). | NOT-05 | S | 1,5 j |
| Anti-spam avancé | Cloudflare Turnstile, optionnel par formulaire. | ING-12 | S | 1 j |
| Back-office d’administration | Comptes, plans, volumes, modération. | ADM-02 | S | 2 j |
| Documentation par outil | Guides Hugo, Jekyll, Astro, GitHub Pages, Webflow… | PUB-05 | S | 2 j |
| Webhooks et intégrations | Webhooks, Slack, Google Sheets, Zapier. | NOT-07 | C | 4 j |
| Recherche et filtres | Dans les soumissions. | DASH-05 | C | 1 j |
| Statistiques | Envois par jour, taux de spam. | DASH-06 | C | 2 j |
| Pièces jointes | Fichiers (CV, documents) avec stockage objet. | ING-13 | C | 3 j |
| Domaines autorisés | Restreindre les sites autorisés à envoyer vers un formulaire. | FORM-08 | C | 0,5 j |
| Fuseau horaire | Dates affichées dans le fuseau de l’utilisateur. | DASH-07 | C | 0,5 j |
| Connexion Google / GitHub | Authentification OAuth. | AUTH-09 | C | 1,5 j |
| Accusé de réception | E-mail de confirmation au visiteur, destinataires multiples. | NOT-06 | C | 1 j |
| Mise en pause d’un formulaire | Refuser temporairement les envois. | FORM-09 | C | 0,25 j |
| Offre Agence | Comptes d’équipe, multi-clients, marque blanche. | PLAN-08 | C | 5 j |
| Contenus SEO | Blog et tutoriels d’acquisition. | PUB-06 | C | Continu |

# 10. Planning prévisionnel

| Période | Phase | Jalons |
| --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Phases 0 et 1 | Tests et recette au vert (fait) ; vérification visuelle ; bêta en ligne sur Render ; e-mails actifs. |
| Semaines 2 et 3 | Phase 2 — technique | Paiement Stripe ; comptes complets ; sécurité renforcée. |
| Semaine 4 | Phase 2 — légal et exploitation | Pages légales ; hébergement payant ; supervision ; lancement public. |
| Mois 2 et 3 | Phase 3 | File d’attente des e-mails ; anti-spam avancé ; documentation ; back-office. |
| Mois 4 à 6 | Phase 3 | Intégrations ; statistiques ; offre Agence. |

Planning indicatif pour une personne à temps plein sur la partie technique (la phase 2 représente environ 15 jours de travail). La semaine 1 commence à la validation de ce document.

## Jalons de décision

- Fin de la phase 0 : le code est-il fonctionnel ? Sinon, corriger avant toute mise en ligne.

- Fin de la phase 1 : la bêta fonctionne-t-elle en conditions réelles ? Recueillir les premiers retours.

- Avant le lancement public : toutes les exigences « M » de la phase 2 sont-elles réalisées, notamment le paiement, les pages légales et l’hébergement payant ?

- À 3 et 6 mois : comparer les indicateurs aux objectifs du chapitre 2.4 et ajuster la stratégie.

# 11. Recette — critères d’acceptation du MVP

Le MVP est accepté lorsque tous les scénarios ci-dessous donnent le résultat attendu, en local puis en production.

| N° | Scénario | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer un compte | Redirection vers le tableau de bord, message de bienvenue | Réussi en local |
| 2 | Créer un formulaire | Endpoint affiché, en https:// en production | Réussi en local |
| 3 | Envoyer le formulaire de démonstration | Page « Merci » ; soumission visible dans le tableau de bord | Réussi en local |
| 4 | Envoyer avec une URL de redirection configurée | Arrivée sur la page configurée | Réussi en local |
| 5 | Envoyer en JSON via fetch() | Réponse {"ok": true}, sans quitter la page | Réussi en local |
| 6 | Remplir le champ piège _gotcha | Rien n’est enregistré ; page « Merci » affichée | Réussi en local |
| 7 | Dépasser le quota du plan gratuit | Refus (402) ; jauge rouge et alerte dans le tableau de bord | Réussi (test auto) |
| 8 | Exporter en CSV et ouvrir dans Excel | Colonnes correctes, accents lisibles | Partiel |
| 9 | Ouvrir le formulaire d’un autre compte | Page introuvable (404) | Réussi en local |
| 10 | Recevoir une notification e-mail | E-mail reçu ; « Répondre » écrit au visiteur | À tester |
| 11 | Ouvrir /healthz | {"status": "ok"} | Réussi en local |
| 12 | Utiliser le service sur mobile | Interface lisible et utilisable | À tester |

« Réussi en local » : vérifié le 16/10/2026 sur un serveur lancé sur le poste de développement (chapitre 8.4), à rejouer en production. « Réussi (test auto) » : couvert par un test automatisé. « Partiel » : encodage et colonnes du CSV vérifiés, ouverture dans Excel encore à faire. Les scénarios 10 et 12 demandent une clé Resend et un contrôle visuel.

# 12. Budget prévisionnel

Les tarifs ci-dessous sont des ordres de grandeur à vérifier sur les sites des fournisseurs au moment de la souscription.

## 12.1 Phase bêta

| Poste | Solution | Coût indicatif |
| --- | --- | --- |
| Application web | Render, offre gratuite (mise en veille après inactivité) | 0 € |
| Base de données | Render Postgres, offre gratuite (durée de vie limitée) | 0 € |
| E-mails | Resend, offre gratuite | 0 € |
| Nom de domaine (optionnel) | Registrar (OVH, Gandi, Cloudflare…) | ≈ 10 à 15 € / an |
| Total |  | ≈ 0 € (hors domaine) |

## 12.2 Production

| Poste | Solution | Coût indicatif | Source à consulter |
| --- | --- | --- | --- |
| Application web | Render, offre Starter | ≈ 7 $ / mois | render.com/pricing |
| Base de données | Render Postgres, offre Basic 256 Mo | ≈ 6 à 7 $ / mois | render.com/pricing |
| E-mails | Resend | Gratuit jusqu’à un certain volume, puis payant | resend.com/pricing |
| Paiement | Stripe | Commission par transaction, sans abonnement | stripe.com/fr/pricing |
| Suivi des erreurs | Sentry, offre gratuite | 0 € | sentry.io/pricing |
| Nom de domaine | Registrar | ≈ 10 à 15 € / an | — |
| Total |  | ≈ 15 $ / mois + domaine |  |

## 12.3 Coûts hors technique

- Statut juridique : création d’une micro-entreprise (démarche gratuite en France), à confirmer selon la situation du porteur.

- Documents juridiques : modèles adaptés, ou relecture par un professionnel pour les CGU/CGV et le DPA.

- Comptabilité et assurance : selon le statut choisi ; une responsabilité civile professionnelle est recommandée.

# 13. Analyse des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure de réduction |
| --- | --- | --- | --- |
| Spam massif ou abus de l’endpoint public | Élevée | Moyen | Limitation de débit, Turnstile, quotas |
| Perte de données (base gratuite expirée, absence de sauvegarde) | Moyenne | Élevé | Base payante avec sauvegardes dès le premier client |
| Non-conformité RGPD | Moyenne | Élevé | Pages légales, DPA, durées de conservation, hébergement UE, polices auto-hébergées |
| Notifications classées en spam | Moyenne | Moyen | Domaine vérifié (SPF, DKIM) chez Resend |
| Concurrence d’acteurs établis | Élevée | Moyen | Niche francophone et européenne, prix, qualité du support |
| Adoption trop faible | Moyenne | Élevé | Référencement, communautés, démarchage des freelances |
| Lenteur due à la mise en veille (plan gratuit) | Élevée | Moyen | Passage à l’hébergement payant avant le lancement |
| Dépendance aux fournisseurs (Render, Resend, Stripe) | Faible | Moyen | Code portable (Procfile, standards ouverts) |
| Anomalies non détectées en production | Faible | Élevé | Tests (27/27) et recette (29/29) réussis en local ; recette à rejouer en production ; intégration continue |

# 14. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Backend | Partie serveur d’une application, qui reçoit, traite et stocke les données. |
| Site statique | Site composé de fichiers HTML, CSS et JavaScript servis tels quels, sans traitement côté serveur. |
| Endpoint | Adresse web qui reçoit des données. Chez CatchForm : /f/<identifiant>. |
| SaaS | Logiciel en tant que service : application utilisée en ligne, sur abonnement. |
| MVP | Produit minimum viable : première version réduite aux fonctions essentielles. |
| MRR | Revenu mensuel récurrent (Monthly Recurring Revenue). |
| Freemium | Modèle combinant une offre gratuite limitée et une offre payante. |
| Champ piège (honeypot) | Champ invisible pour les humains, rempli par les robots, qui permet d’ignorer le spam. |
| CORS | Mécanisme des navigateurs qui autorise un site à envoyer des requêtes vers un autre domaine. |
| CSRF | Attaque qui fait exécuter une action à un utilisateur connecté à son insu ; contrée par un jeton secret. |
| Redirection ouverte | Faille permettant d’envoyer un utilisateur vers un site malveillant via un lien d’apparence légitime. |
| RGPD | Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne. |
| DPA | Accord de sous-traitance des données, exigé par l’article 28 du RGPD. |
| Blueprint Render | Fichier render.yaml décrivant l’infrastructure que Render crée automatiquement. |
| Webhook | Requête envoyée automatiquement à un autre service lors d’un événement. |
| MoSCoW | Méthode de priorisation : Must (indispensable), Should (important), Could (souhaitable), Won’t (exclu). |

# Annexes

## A. Code d’intégration type

Code que le client colle sur son site statique, en remplaçant l’adresse par celle de son formulaire :

<form method="POST" action="https://votre-app.onrender.com/f/IDENTIFIANT">

<input name="email" type="email" required>

<textarea name="message"></textarea>

<input type="hidden" name="_subject" value="Nouveau message du site">

<input type="text" name="_gotcha" style="display:none">

<button>Envoyer</button>

</form>

| Champ spécial | Effet |
| --- | --- |
| _gotcha | Champ piège : si ce champ caché est rempli, l’envoi est ignoré. |
| _subject | Objet de l’e-mail de notification. |
| email | Devient l’adresse de réponse de l’e-mail de notification. |

## B. Commandes utiles (Windows, PowerShell)

### Installation et lancement en local

cd C:\Users\toshiba\Flask\catchform

python -m venv .venv

.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements-dev.txt

.venv\Scripts\python wsgi.py

L’application est alors disponible sur http://127.0.0.1:5000.

### Exécution des tests

.venv\Scripts\python -m pytest

### Recette sur serveur réel (serveur lancé au préalable)

python ..\outils_docs\recette_http.py

### Passage d’un client au plan Pro

.venv\Scripts\flask --app wsgi set-plan client@exemple.com pro

### Mise à jour de la production

git add .

git commit -m "Description du changement"

git push

Render redéploie automatiquement l’application à chaque git push. La procédure complète de première mise en ligne figure dans DEPLOIEMENT.md.