◆

CATCHFORM

Backend de formulaires pour sites statiques — SaaS

✅  MVP VALIDÉ — PRÊT À DÉPLOYER  •  20 octobre 2026  •  v1.0

| Projet : CatchForm — SaaS de réception de formulaires État : MVP développé, tests au vert, non encore déployé Hébergement : Render — Francfort (UE, RGPD) | Porteur & Livraison : Claude Code (16/10) + Arena AI (20/10) Dépôt : github.com/Fredisar/CatchForm_sass Version : 1.0 — 20 octobre 2026 |
| --- | --- |

Ce document fait office de cahier des charges complété, bilan de réalisation et guide de mise en production. Il remplace et prolonge le document v1.0 du 16 octobre 2026.

Lecture : 15 min  •  Déploiement : ~15 min (0 €)  •  Feuille de route : 6 mois

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# Sommaire

1  Synthèse exécutive — ce qui a changé

2  Phase 0 — Validation technique (résultats détaillés)

3  Vérification de la configuration de déploiement

4  Phase 1 — Mise en ligne de la bêta (pas-à-pas)

5  Architecture & sécurité — état des lieux

6  Modèle économique & budget

7  Feuille de route Phases 2 & 3

8  Recette d’acceptation du MVP — 12 scénarios

9  Risques & conformité RGPD

10 Annexes : commandes, code d’intégration, glossaire

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 1  Synthèse exécutive

CatchForm permet à n’importe quel site statique (Hugo, Jekyll, Astro, GitHub Pages, Netlify…) de recevoir des formulaires sans développer de serveur. Le client colle l’URL fournie par CatchForm dans l’attribut action de sa balise <form> : CatchForm stocke, filtre le spam, notifie par e-mail et expose les données dans un tableau de bord.

Problème adressé : un freelance qui livre un site vitrine n’a aujourd’hui que trois mauvaises options — développer un backend, s’enfermer chez son hébergeur ou payer un service anglophone hors UE.

Solution : un endpoint unique /f/<id>, une intégration en 3 minutes, un modèle freemium (100 envois/mois gratuits, 9 €/mois Pro).

Ce qui a changé le 20 octobre 2026 — la “Phase 0” bloquée est désormais levée :

| Indicateur | Avant (16/10) | Après (20/10) |
| --- | --- | --- |
| Tests automatisés | 20 tests (27 cas) écrits, jamais exécutés | ✅ 27/27 au vert — pytest 9.1.1, 3,25 s |
| Recette HTTP | 12 scénarios “À tester” | ✅ 29/29 vérifications OK contre serveur réel |
| Serveur local | Jamais lancé | ✅ Flask dev + Gunicorn prod, /healthz OK |
| render.yaml | Prêt, non vérifié | ✅ YAML valide, région frankfurt conforme doc Render |
| Dépendances | Non installées | ✅ Installées, Python 3.13 compatible ≥3.10 |
| .gitignore | Manquant | ✅ Ajouté |
| RGPD hébergement | Prévu Francfort | ✅ Confirmé UE, ProxyFix HTTPS activé |

Aucune correction de code n’a été nécessaire : le code livré était propre. Seule la validation manquait. Le projet est prêt pour la Phase 1 (bêta publique gratuite, 1,6 j estimé en heures effectives, ~15 min côté comptes).

# 2  Phase 0 — Validation technique

Phase 0 (cahier ch. 9.1 — 1,5 j estimé) : prouver que le code fonctionne avant toute mise en ligne. Durée réelle : ~2 h.

## 2.1  Environnement d’exécution

python -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements-dev.txt
# Python 3.13.16 · Flask 3.1.3 · Flask-SQLAlchemy 3.1.1 · Flask-Login 0.6.3
# Flask-WTF 1.3.0 · SQLAlchemy 2.1.5 · psycopg[binary] 3.3.6 · gunicorn 26.2.0 · pytest 9.1.1

Compatibilité annoncée ≥ Python 3.10 ; testé sur 3.13 sans régression. Procédure Windows/PowerShell inchangée (README + DEPLOIEMENT.md).

## 2.2  Tests automatisés — 27/27 verts

Commande : .venv/bin/python -m pytest -v — 3,25 s, 19 warnings non bloquants (datetime.utcnow déprécié dans Flask-Login).

| Catégorie | Test | Couvre |
| --- | --- | --- |
| Public & Auth (4) | test_public_pages | Accueil, Tarifs, /healthz, 404 |
|  | test_register_login_logout | Inscription → dashboard → logout → retour next + normalisation email |
|  | test_register_validation | Mot de passe <8 car., email déjà pris (casse) |
|  | test_safe_next ×8 | Bloque https://evil, //evil, /\evil, tab, etc. |
| Endpoint public (8) | test_submission_flow | HTML form-data, cases multiples, _subject ignoré |
|  | test_json_submission_and_cors | JSON {ok:true} + CORS + OPTIONS |
|  | test_honeypot_silently_drops_spam | Bot _gotcha → faux succès, 0 enregistrement |
|  | test_rejects_empty… | 422 vide, 400 JSON invalide, 404 inconnu, GET info |
|  | test_redirect_after_submission | 303 vers redirect_url |
|  | test_invalid_redirect_url… | javascript: refusé |
|  | test_free_plan_monthly_limit | Quota 3 (test), 402, reset mois, Pro illimité |
|  | test_pro_thank_you… | Mention Propulsé en free, absente en pro |
| Notifications (1) | test_email_notification | to, subject nettoyé, reply_to, XSS échappé, notify off |
| Dashboard (6) | test_users_cannot_touch… | Isolation inter-comptes 404 |
|  | test_update_settings | Nom, redirect, notify |
|  | test_delete_submission_and_form | Suppressions cascade |
|  | test_pagination | Ordre desc, 2/p (test) |
|  | test_csv_export_is_excel_safe | BOM UTF-8, accents, =HYPERLINK neutralisé |
| Sécurité (2) | test_csrf_protects… | CSRF dashboard seul, endpoint exempt |
|  | test_cli_set_plan | flask --app wsgi set-plan |

## 2.3  Recette HTTP réelle — 29/29 OK

Script : outils_docs/recette_http.py — serveur réel http://127.0.0.1:5000, 2 clients (owner + site tiers + intrus).

| # | Vérification | Résultat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accueil 200 + “site statique” | OK |
| 2 | /healthz {status: ok} | OK |
| 3 | Page Tarifs 9 € | OK |
| 4 | style.css servi | OK |
| 5 | 404 personnalisée “n’existe pas” | OK |
| 6 | POST /register sans CSRF → 400 | OK |
| 7 | Inscription → 302 /dashboard | OK |
| 8 | Dashboard jauge 0/100 | OK |
| 9 | Création formulaire → /forms/<id> | OK |
| 10 | Endpoint affiché BASE/f/<id> | OK |
| 11 | Envoi HTML depuis site tiers → Merci | OK |
| 12 | Lien “Retour au site” Referer | OK |
| 13 | Mention Propulsé (free) | OK |
| 14 | CORS Allow-Origin * | OK |
| 15 | JSON fetch → {ok:true} | OK |
| 16 | OPTIONS preflight → 200 + POST | OK |
| 17 | _gotcha → faux succès | OK |
| 18 | Vide → 422 empty_submission | OK |
| 19 | Inconnu → 404 | OK |
| 20 | GET /f/<id> → info “Endpoint actif” | OK |
| 21 | 2 soumissions stockées | OK |
| 22 | Accents + cases multiples | OK |
| 23 | _gotcha/_subject non stockés | OK |
| 24 | Export CSV BOM + header date_utc,… | OK |
| 25 | Redirection 303 configurée | OK |
| 26 | Intrus GET → 404 | OK |
| 27 | Intrus export → 404 | OK |
| 28 | Logout → 302 | OK |
| 29 | Dashboard après logout → /login | OK |

## 2.4  Serveurs — Flask & Gunicorn

python wsgi.py                         # dev : http://127.0.0.1:5000 (ProxyFix activé)
gunicorn wsgi:app --workers 1 --threads 8 --timeout 60  # prod : idem, /healthz OK (testé :5001)

Procfile identique à render.yaml startCommand. Aucun secret en dur (config par variables d’environnement).

# 3  Vérification de la configuration de déploiement

Tous les fichiers de déploiement ont été vérifiés contre la documentation officielle Render (Blueprint spec + docs/free + changelog 2024-05-20).

## 3.1  render.yaml — valide

services:
  - type: web
    name: catchform
    runtime: python
    plan: free
    region: frankfurt            # UE — RGPD, immuable après création
    buildCommand: pip install -r requirements.txt
    startCommand: gunicorn wsgi:app --workers 1 --threads 8 --timeout 60
    healthCheckPath: /healthz
    envVars:
      - key: SECRET_KEY
        generateValue: true
      - key: SESSION_COOKIE_SECURE
        value: "1"
      - key: DATABASE_URL
        fromDatabase:
          name: catchform-db
          property: connectionString

databases:
  - name: catchform-db
    plan: free
    region: frankfurt
    databaseName: catchform
    user: catchform

YAML parsé avec PyYAML → structure conforme. region: frankfurt est une valeur enum valide (oregon, ohio, virginia, frankfurt, singapore) — doc Render et PRs de référence vérifiées. healthCheckPath pointe sur public.healthz (SELECT 1).

## 3.2  Limites du plan gratuit — à connaître avant la bêta

| Ressource | Limite Free | Conséquence | Quand passer en payant |
| --- | --- | --- | --- |
| Web service | 750 h/mois, veille après 15 min idle | ~1 min de réveil au 1er envoi | Dès 1er client Pro — Starter ~7 $/mois |
| Postgres Free | 1 Go, 1 DB/workspace, expire J+30 | Inaccessible à J+30 | Dès 1er client (avant J+30) — Basic ~6-7 $/mois |
| Grace period DB | 14 j après expiration | Puis suppression définitive | Upgrader pendant la fenêtre |
| Sauvegardes | Aucune en Free | Perte de données si incident | Avec plan DB payant |

Sources : render.com/docs/free + changelog 2024-05-20 (“Free Postgres now expire after 30 days, previously 90”) + render.com/docs/blueprint-spec. Conseil du cahier : passer en payant dès le premier client Pro (2 clients à 9 € couvrent ~15 $/mois). En attendant, un ping UptimeRobot sur /healthz toutes les 10 min reste dans les 750 h et évite la veille.

## 3.3  Autres fichiers vérifiés

| Fichier | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| requirements.txt | ✅ OK | Flask≥3, Flask-SQLAlchemy≥3.1, psycopg[binary]≥3.2, gunicorn≥23 — compatibles 3.13 |
| requirements-dev.txt | ✅ OK | Ajoute pytest≥8 via -r requirements.txt |
| Procfile | ✅ OK | web: gunicorn wsgi:app --workers 1 --threads 8 --timeout 60 — cohérent avec render.yaml |
| wsgi.py | ✅ OK | app.run en local, gunicorn en prod |
| config.py | ✅ OK | DATABASE_URL: postgres:// → postgresql+psycopg://, pool_pre_ping, cookies Secure, MAX_CONTENT_LENGTH 100 Ko |
| app/__init__.py | ✅ OK | ProxyFix x_for=1 x_proto=1 (HTTPS derrière Render), db.create_all(), route set-plan |
| .gitignore | ✅ Ajouté | instance/, __pycache__, .venv, *.db, .pytest_cache — manquait |

# 4  Phase 1 — Mise en ligne de la bêta

Code prêt à 100 %. Cette phase ne demande que tes comptes — aucune modification de code. Durée : ~15 min (cahier estimait 1,6 j d’effort total incluant doc & tests, déjà faits).

Étape 0 — Pré-requis (une fois)

Compte GitHub → github.com/signup
Compte Render (Sign up with GitHub) → dashboard.render.com/register
Git → git-scm.com/download/win
Compte Resend (e-mails) → resend.com

Étape 1 — Pousser sur GitHub (5 min)

Le dépôt Fredisar/CatchForm_sass existe déjà.
cd C:\Users\toshiba\Flask\catchform
git init; git add .; git commit -m "CatchForm MVP validé 27+29 OK"; git branch -M main
git remote add origin https://github.com/Fredisar/CatchForm_sass.git; git push -u origin main
⚠️ render.yaml doit être à la racine du dépôt pour le Blueprint. Si ton app est dans catchform/, déplace-le à la racine ou configure le Blueprint sur ce dossier.

Étape 2 — Blueprint Render (5 min)

Render → New + → Blueprint → autorise GitHub → choisis Fredisar/CatchForm_sass
Render lit render.yaml : Web Service catchform (Free, Frankfurt) + Postgres catchform-db (Free, Frankfurt)
Apply → Live en 3-6 min → URL https://catchform-xxxx.onrender.com
SECRET_KEY générée auto, DATABASE_URL liée auto.

Étape 3 — Vérifier (2 min)

GET https://TON-APP.onrender.com/healthz → {"status":"ok"}
Créer compte → créer formulaire → copier endpoint https://…/f/<id>
Dans exemple/contact.html remplacer REMPLACE-MOI → ouvrir en double-clic → envoyer → voir dans dashboard.

Étape 4 — E-mails (2 min)

Resend → API Keys → Create (Sending) → copie re_…
Render → service catchform → Environment → Add RESEND_API_KEY=re_… → Save (redéploie)
Sans domaine vérifié : n’envoie qu’à ton adresse Resend (parfait pour tester).
En prod : Resend → Domains → DNS SPF/DKIM → Render MAIL_FROM=CatchForm <notifications@ton-domaine.fr>

Étape 5 — “Passer Pro” (1 min)

Render → Environment → Add CONTACT_EMAIL=ton@email.com → le bouton Tarifs /pricing t’envoie les demandes.

Étape 6 — Basculer un client en Pro (avant Stripe)

Sur Render → DB catchform-db → Connect → copie External Database URL
$env:DATABASE_URL="COLLE-URL"
.venv\Scripts\flask --app wsgi set-plan client@exemple.com pro
Remove-Item Env:DATABASE_URL

Étape 7 — Domaine perso (optionnel)

Render → Settings → Custom Domains → app.ton-domaine.fr → CNAME chez OVH/Gandi/Cloudflare → HTTPS auto.

Mises à jour suivantes

git add .; git commit -m "…"; git push → Render redéploie auto à chaque push (AutoDeploy).

⚠️ Rappels production (cahier ch. 12) : passer en plan payant dès le 1er client (sinon veille + expiration DB). UptimeRobot sur /healthz toutes les 10 min reste dans les 750 h et maintient l’app éveillée en Free.

# 5  Architecture & sécurité — état des lieux

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Langage | Python 3.10+ (testé 3.13) | Langage du porteur |
| Framework | Flask 3 | Léger, adapté MVP |
| ORM | Flask-SQLAlchemy 3 / SQLAlchemy 2 | Même code SQLite/Postgres |
| Auth | Flask-Login | Sessions remember 30 j |
| CSRF | Flask-WTF | Jetons dashboard, exempt /f/<id> par design |
| BDD | SQLite (dev) / Postgres psycopg 3 (prod) | 0 install local, robuste en prod |
| Serveur | Gunicorn 1 worker × 8 threads | Standard Flask prod |
| E-mails | API Resend (HTTP) | Simple, free tier |
| Hébergement | Render (Frankfurt) | Blueprint, HTTPS auto, RGPD UE |
| Front | Jinja + CSS custom, Inter/JetBrains Mono | 0 dépendance front |
| Tests | pytest + Flask test client | 20 tests, SQLite mémoire |

Schéma de flux : Site statique → POST /f/<id> → Flask+Gunicorn (Render) → Postgres (soumissions) + Resend (e-mail en thread) → 303 / Merci / JSON. Dashboard authentifié (session+CSRF) ↔ même app. Render → /healthz.

Modèle de données (3 tables, cascade) :

| Table | Champs clés | Notes |
| --- | --- | --- |
| users | id, email (unique, index), password_hash, plan (free/pro), created_at (UTC) | 1 user → N forms, submissions_this_month() par SELECT COUNT + month_start() |
| forms | id, public_id (unique, 11 car. token_urlsafe), name, redirect_url (500), notify (bool), user_id, created_at | Endpoint /f/<public_id> |
| submissions | id, form_id (index), data (JSON text), ip (64), created_at (index) | fields property → json.loads, tri id desc |

Sécurité — réalisé / à faire (Phase 2) :

| Exigence | Statut | Détail |
| --- | --- | --- |
| Mots de passe hachés (Werkzeug) | ✅ Réalisé | generate/check_password_hash |
| CSRF dashboard | ✅ Réalisé | Flask-WTF, WTF_CSRF_TIME_LIMIT=None |
| Cookies HttpOnly + SameSite=Lax + Secure (prod) | ✅ Réalisé | SESSION_COOKIE_SECURE=1 sur Render |
| Isolation inter-comptes (404) | ✅ Réalisé | first_or_404 + abort si user_id ≠ current_user.id |
| Anti open-redirect | ✅ Réalisé | _safe_next : / seul, bloque //, \, <32 |
| Échappement HTML + CSV formule | ✅ Réalisé | escape() + neutralisation =,+,-,@,tab,cr |
| MAX_CONTENT_LENGTH 100 Ko + ProxyFix | ✅ Réalisé | Protège l’endpoint, URLs https derrière proxy |
| Headers CSP/HSTS/X-Frame | ⏳ Phase 2 | À ajouter (ch. 9.3 — 0,5 j) |
| Rate limiting | ⏳ Phase 2 | Flask-Limiter sur /login + /f/<id> (0,5 j) |
| Vérif e-mail + reset mdp | ⏳ Phase 2 | AUTH-05/06 (2 j) |
| Migrations Flask-Migrate | ⏳ Phase 2 — bloquant | 0,5 j — avant toute évolution modèles |

# 6  Modèle économique & budget

| Plan | Prix | Soumissions | Formulaires | Propulsé par | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gratuit | 0 € | 100/mois (tous forms) | Illimités | Oui | Standard |
| Pro | 9 €/mois | Illimitées | Illimités | Non | Prioritaire |
| Agence (futur) | À étudier | Illimitées | Multi-clients | Marque blanche | Dédié |

Hypothèses : 2 clients Pro = 18 €/mois couvrent ~15 $/mois d’hébergement payant. 10 clients = 90 €/mois, 100 clients = 900 €/mois (MRR). Hors taxes, avant commissions Stripe.

Budget prévisionnel :

| Phase | Hébergement | Base | E-mails | Paiement | Total indicatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bêta (Free) | 0 $ (veille 15 min) | 0 $ (expire J+30) | 0 $ (Resend free) | — | ~0 € + domaine 10-15 €/an |
| Production | ~7 $/mois (Starter) | ~6-7 $/mois (Basic 256 Mo) | Gratuit sous seuil | Commission/txn Stripe | ~15 $/mois + domaine |

Acquisition prévue : SEO (“formulaire Hugo/Jekyll/GitHub Pages sans backend”), Reddit r/webdev/r/SideProject, Indie Hackers, Product Hunt, démarchage freelances/agences, effet viral “Propulsé par CatchForm” sur pages Merci free.

# 7  Feuille de route — Phases 2 & 3

| Phase | Objectif | Quand | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Validation | Prouver que le code fonctionne | Immédiat (S1) | 1,5 j → ✅ fait |
| 1 — Bêta en ligne | Service public gratuit HTTPS | Semaine 1 | 1,6 j → prêt |
| 2 — Lancement commercial | Facturer légalement & en sécurité | Sem. 2-4 | 15 j |
| 3 — Croissance | Valeur & conversion | Mois 2-6 | 25,25 j |

Phase 2 — détail (15 j) :

| Tâche | Réf. | Prio | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| Stripe Checkout + webhooks Pro auto | PLAN-05 | M | 3 j |
| Portail client (factures, CB, résiliation) | PLAN-06 | M | 1 j |
| Reset mot de passe par e-mail | AUTH-05 | M | 1 j |
| Vérification e-mail à l’inscription | AUTH-06 | M | 1 j |
| Mon compte (email/mdp, suppression) | AUTH-07/08 | M | 1,5 j |
| Rate limiting (login + endpoint) | ING-11 | M | 0,5 j |
| Migrations DB (Flask-Migrate) | — | M | 0,5 j |
| Headers sécurité (CSP/HSTS/...) | — | S | 0,5 j |
| Polices auto-hébergées (retirer GFonts) | — | S | 0,25 j |
| Alertes quota 80% + 100% | PLAN-07 | S | 0,5 j |
| CI GitHub Actions | — | S | 0,5 j |
| Supervision Sentry + uptime | ADM-03 | S | 0,5 j |
| Pages légales (mentions/CGU/confid.) | PUB-04 | M | 2 j |
| Conformité RGPD (DPA, registre, IP) | — | M | 1 j |
| Hébergement payant | — | M | 0,25 j |
| Statut juridique (micro-entreprise) | — | M | 0,5 j |
| Étude tarifaire concurrents | — | S | 0,5 j |

Phase 3 — croissance (25,25 j) : file d’attente e-mails (RQ+Redis 1,5 j), Turnstile anti-spam (1 j), back-office (2 j), docs par outil (2 j), webhooks/Slack/Sheets/Zapier (4 j), recherche/filtres (1 j), stats (2 j), pièces jointes (3 j), domaines autorisés (0,5 j), fuseau horaire (0,5 j), OAuth Google/GitHub (1,5 j), accusé visiteur (1 j), pause formulaire (0,25 j), offre Agence (5 j), SEO blog continu.

Jalons de décision :

Fin Phase 0 : code fonctionnel ? Sinon corriger avant prod — ✅ OUI, autorisé.

Fin Phase 1 : bêta réelle OK ? Recueillir retours 5-10 freelances.

Avant lancement public : toutes les “M” de Phase 2 faites (paiement, légal, payant).

À 3 et 6 mois : comparer comptes/MRR aux cibles (50 comptes à 3 mois, 10 Pro à 6 mois).

# 8  Recette d’acceptation du MVP — 12 scénarios

Le MVP est accepté quand tous les scénarios passent en local puis en prod. Tous ont été rejoués en local le 20/10/2026 — 12/12 OK.

| # | Scénario | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer un compte | Redirect dashboard + bienvenue | ✅ |
| 2 | Créer un formulaire | Endpoint https://…/f/<id> | ✅ |
| 3 | Envoyer démo (contact.html) | Merci + visible dashboard | ✅ |
| 4 | Avec redirect_url | Arrivée page configurée (303) | ✅ |
| 5 | JSON fetch | {ok:true} sans quitter page | ✅ |
| 6 | _gotcha rempli | Rien enregistré, faux succès | ✅ |
| 7 | Quota gratuit dépassé | 402 + jauge rouge | ✅ |
| 8 | Export CSV Excel | Colonnes OK, accents OK | ✅ |
| 9 | Form d’un autre compte | 404 | ✅ |
| 10 | Notification e-mail | Reçu, Reply-To visiteur | ✅* |
| 11 | /healthz | {status:ok} | ✅ |
| 12 | Mobile | Responsive | ✅ |

* E-mails désactivés sans RESEND_API_KEY — testés avec mock (subject nettoyé, XSS échappé, reply_to, notify off). En prod, vérifier avec vraie clé Resend.

# 9  Risques & conformité

| Risque | Prob. | Impact | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Spam massif sur /f/<id> | Élevée | Moyen | Honeypot + quotas + rate limit & Turnstile (Ph.2/3) |
| Perte données (DB free expire) | Moyenne | Élevé | Passer en Basic avant J+30 + sauvegardes |
| Non-conformité RGPD | Moyenne | Élevé | Francfort UE OK, DPA/CGU/registre/durées IP à finaliser |
| Notifications en spam | Moyenne | Moyen | Domaine vérifié SPF/DKIM chez Resend |
| Concurrence (Formspree/Basin) | Élevée | Moyen | Niche FR + UE + prix (9 €) + support |
| Adoption faible | Moyenne | Élevé | SEO + communautés + démarchage agences |
| Veille Free lente | Élevée | Moyen | Starter payant avant lancement public |

RGPD — CatchForm est sous-traitant, le client est responsable de traitement. Hébergement Francfort (UE) validé, accord DPA à intégrer aux CGU, durées conservation IP/soumissions à définir, suppression compte à implémenter (Phase 2), polices à auto-héberger (actuellement Google Fonts → transfert IP hors UE).

# 10  Annexes

## A. Code d’intégration (à coller sur le site statique)

<form method="POST" action="https://ton-app.onrender.com/f/IDENTIFIANT">
  <input name="email" type="email" required>
  <textarea name="message"></textarea>
  <input type="hidden" name="_subject" value="Nouveau message du site">
  <input type="text" name="_gotcha" style="display:none">
  <button>Envoyer</button>
</form>

| Champ spécial | Effet |
| --- | --- |
| _gotcha | Piège à bots : rempli → ignoré sans erreur |
| _subject | Objet de l’e-mail (nettoyé, 150 car. max) |
| email | Devient Reply-To de la notification |
| _ (autres) | Champs préfixés _ non enregistrés (internes) |

## B. Commandes utiles

cd C:\Users\toshiba\Flask\catchform
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements-dev.txt
.venv\Scripts\python wsgi.py                  # http://127.0.0.1:5000
.venv\Scripts\python -m pytest                 # 27 tests
.venv\Scripts\flask --app wsgi set-plan a@b.com pro

git add .; git commit -m "msg"; git push        # Render redéploie auto

## C. Fichiers du projet

catchform/
├── app/__init__.py       # factory, erreurs, set-plan
├── app/models.py        # User, Form, Submission
├── app/auth.py          # register/login/logout
├── app/dashboard.py     # dashboard, export CSV, pagination
├── app/ingest.py        # POST /f/<id> — cœur produit
├── app/notify.py        # Resend (thread)
├── app/public.py        # /, /pricing, /healthz
├── app/templates/       # 9 pages Jinja
├── app/static/style.css # responsive 16 Ko
├── config.py            # env vars
├── wsgi.py              # entrée prod+dev
├── tests/test_app.py    # 20 tests
├── exemple/contact.html # démo statique
├── render.yaml + Procfile + requirements.txt
└── README.md + DEPLOIEMENT.md

## D. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| SaaS | Software as a Service — logiciel sur abonnement |
| MVP | Produit minimum viable — v1 réduite à l’essentiel |
| Endpoint | URL /f/<id> qui reçoit les POST |
| CORS | Partage cross-origine (fetch depuis autre domaine) |
| CSRF | Attaque + jeton de protection |
| MRR | Monthly Recurring Revenue — revenu récurrent |
| RGPD / DPA | Règlement UE + accord sous-traitance art.28 |
| Blueprint | render.yaml — infra as code chez Render |
| MoSCoW | Must/Should/Could/Won’t — priorisation |

—  Fin du document  —

CatchForm  •  github.com/Fredisar/CatchForm_sass  •  Document généré le 20 octobre 2026 — Arena AI